附件3-3

项目支出绩效自评报告
（2019年度）

自评项目名称： 2019东丽区公交财政补贴（成本规制)

市级主管部门：   天津市交通运输委

项目实施单位： 东丽区交通运输管理局

自 评 人 员：  张峰

联 系 电 话：   24395675

填 报 日 期：    2020.9

公交财政补贴项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

按照天津市人民政府第67次常务会议审议通过的《天津市公共汽车运营成本规制那办法（试行）》以及3个配套办法，公交成本规制配套《天津市公共汽车运营财政补贴办法》第四条规定，市、区两级财政对公交运营补贴的分担原则为起点和终点均在外环线以内（含）的公交线路产生的政策性亏损由市财政负担；起点和终点均在外环线以外的公交线路产生的政策性亏损由线路所跨区财政按相应里程负担；起点和终点跨外环线的公交线路产生的政策性亏损由市、区两级按相应里程负担。

《天津市公共汽车运营财政补贴办法》第十一条规定，补贴采取“按季拨付，次年清算”方式拨付公交集团。

2019年2-4季度我区公交财政补贴资金为41502947元，线路条数46条，区内载客线路长度684.9公里，发车总车次为660771，载客公里9347511公里，单公里补贴4.44元。目前2019年公交财政补贴资金已全额拨付给公交集团。

（二）立项依据

天津市人民政府第67次常务会议审议通过的《天津市公共汽车运营成本规制那办法（试行）》以及3个配套办法。

（三）实施方案

实施项目主体为东丽区交通运输管理局，按照天津市交委给各区人民政府《关于落实公交成本规制尽快预拨区级财政补贴的函》及区主要领导批示，会同区财政局落实。

（四）绩效目标及设定依据

以改善和提升东丽区居民出行环境，促进我区公交行业发展为绩效目标。

结合我区新市镇建设，居民还迁入住在即，群众公交出行需求量的不断增多，满足群众绿色、低碳环保出行，解决群众出行最后一公里问题，一是政府牵头，召开公共交通建设专题会、现场会、破解在公交场站建设和新辟、优化调整公交线路遇到的难点问题；二是积极与交通主管部门、运营公司等相关部门沟通，结合群众出行需要，实地走访调研。三是加快推动公交首末站建设和充电设施建设，为新能源公交车引进和线路开通创造条件。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  100   分，自评结果为优/良/中/差。（优：自评分数≥90分；良：80≤自评分数＜90分；中：60≤自评分数＜80；差：自评分数＜60）。

（一）项目资金投入情况分析。

已全部完成

（二）绩效目标完成情况分析。

2019年底各项绩效指标已全部完成。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：2019年全区涉及公交线路46条、补贴公交运营单位1家；质量指标：补贴发放覆盖率100%、补贴发放及时率100%；时效指标：全年100%；成本指标：100%

2.效益指标完成情况分析。

经济效益：促进公交行业健康发展100%；社会效益：居民出行环境得到有效改善100%；可持续影响指标：逐年提升群众对选择公交出行的满意度100%。

3.满意度指标完成情况分析。

群众及相关满意度100%。

- 发现问题及改进措施

一、加快推动公共交通基础设施建设。

查找公交首末站建设中的难点问题、破解途径及方法，推动公交首末站和充电设施建设。明确公交首末站建设完成时间节点和线路调整走向。

二、深入实地组织调研，了解群众对公交车出行诉求。

对代表、群众提出的民心工程公交出行等建议进行反复调研、论证，确定新辟、优化调整公交线路的可行性。做到具备开通条件的尽快开通，提高车辆运行效率和覆盖率，实现服务我区的新能源公交车全覆盖，为群众提供绿色、低碳、环保出行环境。

三、调整优化客运公交线路，提高公交覆盖率。

目前服务我区的公共交通线路114条，公交服务水平明显提高，中心城区公交站点500米半径覆盖率达到100%。城市公交分担率达到20%。今年我局将结合公交首末站建设完成情况以及区公交线网布局实际，以群众诉求为导向，重点推进新立新市镇、军粮城一期、二期、金钟街、万新街、东丽湖街等区域新辟、调整优化公交线路12条，基本做到公交覆盖面均衡，新能源公交车占比达到80%以上，公交线路更优化，更方便快捷。