关于张贵庄街2024年老旧小区改造工程

初步设计（含可行性研究报告）的请示

区政务服务办：

按照《住房和城乡建设部办公厅等关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号）、《市住房城乡建设委关于制定2024年城镇老旧小区改造计划任务的函》有关要求，我街道计划实施张贵庄街2024年老旧小区改造工程，并委托天津市政工程设计研究总院有限公司编制了《张贵庄街2024年老旧小区改造工程初步设计》。现申报贵单位，项目具体内容如下：

- 项目位置

本项目位于天津市东丽区张贵庄街道先锋公寓。先锋公寓位于天津市东丽张贵庄街，东临外环东路，南临海阔园，西临先锋南里，北临先锋路。

- 项目性质

工程改造

- 改造内容及规模

该项目对先锋公寓4#楼进行改造，改造总面积3180平方米，涉及60户居民。项目改造内容主要包括楼道窗换纱窗70平方米，更换楼道灯30个，屋面防水修缮1250平方米，楼外道路铺砖更换1420平方米，外墙漏水的部位修缮100平方米，单元门头刷漆300平方米，入口散水修补40平方米。

项目建设工期为4个月，拟计划2024年5月至2024年8月。

- 项目投资及资金筹措

本项目总投资为47.83万元，其中工程建设费42.65万元，工程建设其他费5.18万元。

资金来源：中央补助资金、区财政一般基建支出。

妥否，请批复。

2024年3月5日

（建议此件主动公开）

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处         2024年3月5日印发